Приложение

к Постановлению  Администрации муниципального  образования Билибинский

муниципальный район

от 20 апреля 2022 года № 297

«УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

муниципального образования

Билибинский муниципальный район

от 25 ноября 2020 года № 742

ПЛАН

СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БИЛИБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

- Раздел I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

| № п/п | Наименование инвестицион ного проекта | Наименование инвестора/вид собственности объекта <1> | Место реализации <2> | Вид работ <3>/срок реализации <4>, годы | В том числе: год ввода в эксплуатацию | Фактическое состояние <5> | Документ -основание <6> | Предполагаемая стоимость инвестиционного проекта и источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Внебюд жетных источников |
| 1 1 | Строительство Баимского горно-обогатитель-ного комбината | ООО «ГДК Баимская», Компания «KAZ Minerals»/ частная | Билибинский район | строитель ство горно-обогати тельного комбината, горной и вспомога тельной инфра структуры/ 2015-2027 | 2027 | разработка ТЭО, строитель но-монтажные работы | Производ ственная программа ООО «ГДК Баимская» | 570 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570 000,0 |
| 2 | Освоение золоторудного месторождения «Кекура» | АО «Базовые металлы», Highland Gold Mining Limited/ частная | Билибинский район | строительство /2013-2024 | 2024 | Строитель но-монтажные работы | Производ ственная программа АО «Базовые металлы» | 18 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 400,0 |
| 3 | Освоение золоторудного месторождения «Клен» | ООО «Клен», Highland Gold Mining Limited/ частная | Билибинский район | строитель ство/ 2014-2027 | 2027 | проектиро вание | Производ ственная программа ООО «Клен» | 7 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 519,0 |
| 4 | Освоение месторождений россыпного золота на территории Чукотского автономного округа | АО «Рудник Каральвеем»/ частная | Билибинский район | реконстру кция/ 2020-2022 | 2022 | приобретение оборудование | Производ ственная программа АО «Рудник Каральвеем» | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,7 |
| 5 | Птицефабрика | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Билибино | строитель ство/ 2022-2024 | 2024 | предпро ектная (поиск инвестора) | Предложение для включе ния в ГП «Развитие агропромы шленного комплекса ЧАО» | 28,1 | 0,0 | 28,1 | 0,0 | 0,0 |

Раздел II. ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| № п/п | Наименование инвестицион ного проекта | Наименование инвестора/вид собственности объекта <1> | Место реализации <2> | Вид работ <3>/срок реализации <4>, годы | В том числе: год ввода в эксплуатацию | Фактическое состояние <5> | Документ -основание <6> | Предполагаемая стоимость инвестиционного проекта и источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Внебюд жетных источников |

Объекты образования

| 6 | Школа | Министерство просвещения РФ/ Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | Билибин ский район, с. Островное | строитель ство/ 2019-2022 | 2022 | строитель ство | ГП «Разви тие образования и науки ЧАО», ГП РФ «Развитие образования» | 507,2 | 295,0 |  | 212,2 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | г.Билибино | строитель ство/ 2021-2022 | 2022 | Строитель но-монтажные работы | ГП «Разви тие культуры, спорта и туризма ЧАО», ГП РФ «Развитие социальной инфраструктуры» | 58 776,5 |  | 58 776,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объекты культуры и спорта

| 8 | Спортивный зал | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | г.Билибино | строитель ство / 2022-2023 | 2023 | планирова ние | не определен | 341,0 | 0,0 |  |  | 341,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Омолон | строитель ство / не определен | не определен | планиров ание | не определен | не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Островное | строитель ство / не определен | не определен | планиров ание | не определен | не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Детская игровая площадка | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с Анюйск | Обустройство/ 2021-2023 | 2023 | строитель ство | ПП «Комплексное развитие сельских территорий» ГП «Развитие агропромышленного комплекса ЧАО» | 6 380,4 |  | 0,0 | 4 466,28 |  |  | 1 914,12 |  | 0,0 |

Объекты энергетической инфраструктуры

| 12 | ВЛ 220 кВ «Песчанка - Омсукчан» и объекты технологи ческого присоединения | Министерство промышлен ности торговли РФ/ окружная | Билибинский район | строитель ство/ 2018-2023 | 2023 | проекти рование завершено | ГП «Развитие энергетики ЧАО», ГП РФ «Развитие промышлен ности и повышение ее конкуренто способности» | 38 919,6 | 29 694,0 | 0,0 | 0,0 | 9 225,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Энерго источник с внепло щадочной инфраструкту рой | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ / окружная | г. Билибино | строитель ство/ 2019-2022 | 2022 | строитель но-монтаж ные работы | ГП «Развитие жилищно-коммуналь ного хозяйства и водохозяй ственного комплекса ЧАО», ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь ными услугами граждан РФ» | 8 497,3 | 8 497,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Певек - Билибино» (1 этап строительства) | ПАО «РусГидро» /частная | Билибинский район | строитель ство/ 2018-2023 | 2023 | строитель но- монтажные работы | Инвестицион ная програм ма ПАО «РусГидро» | 24 733,3 | 18 177,4 | 0,0 | 0,0 | 6 555,9 |
| 15 | Сети тепло- и водоснабжения, сети водоотведения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ/ муниципальная | г. Билибино | реконструк ция/ 2020-2022 | 2022 | проектиро вание | ГП «Развитие жилищно-коммуналь ного хозяйства и водохозяй ственного комплекса ЧАО», ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь ными услугами граждан РФ» | 2 631,2 | 2 631,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объекты транспортной инфраструктуры

Дороги

| 16 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Пучевеем на 673 км | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2017-2021 | 2021 | Строи тельно-монтажные работы | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 677,7 | 1 661,7 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомоль ского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Чаун на 704 км | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2019-2021 | 2021 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 375,4 | 1 265,3 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомоль ского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Мильгувеем на 722 км | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2020-2022 | 2022 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2 284,7 | 2 109,3 | 175,4 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 485+000 – км 500+339 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2019-2021 | 2021 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 912,6 | 839,6 | 73,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомоль ского, Эгвекинота. км 470+000 – км 485+597 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2019-2021 | 2021 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 189,9 | 1 094,7 | 95,2 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 455+000 – км 470+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 446,2 | 1 351,5 | 94,7 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 440+000 – км 455+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2022-2023 | 2023 | проектирование | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 020,0 | 969,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 425+000 – км 440+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2022-2023 | 2023 | проектирование | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 350,6 | 1 283,1 | 67,5 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 416+000 – км 425+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2022-2023 | 2023 | проектирование | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 544,4 | 1 467,2 | 77,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 398+000 - км 416+000 | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2023-2024 | 2024 | проектирование | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 1 330,0 | 408,5 | 921,5 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 388+000 - км 398+000 | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2024 | 2024 | Планиро вание | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 980,0 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 356+000 - км 373+000 | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2024 | 2024 | Планирова ние | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 340+000 – км 356+000 | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2024 | 2024 | Планирова ние | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 980,0 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 336+000 – км 340+000 | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2024 | 2024 | Планиро вание | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 920,0 | 0,0 | 920,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 321+000 – км 336+000 | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2024 | 2024 | Планирова ние | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 308+000 – км 321+000 | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2024 | 2024 | Планиро вание | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 300+000 – км 308+000 | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2024 | 2024 | Планиро вание | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 290+000 – км 300+000 | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2024 | 2024 | Планирова ние | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 520,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 373+000 – км 388+000 | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2023-2024 | 2024 | Планиро вание | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 980,0 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 603+266 - км 618+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 076,8 | 999,0 | 77,8 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 618+000 - км 630+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 457,1 | 1 354,9 | 102.2 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 630+000 - км 634+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 013,8 | 958,5 | 55,3 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 654+000 - км 671+737, км 674+007 - км 679+631 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2023 | 2023 | Проектиро вание | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 512,9 | 487,3 | 25,6 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 688 + 117 - км 702 + 822 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2023 | 2023 | Проектиро вание | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 436,2 | 414,4 | 21,8 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 704+872 - км 720+650 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2023 | 2023 | Проектиро вание | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 370,0 | 351,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 723+568 - км 742+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | Строитель ство / 2023 | 2023 | Проектиро вание | ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 734,3 | 697,6 | 36,7 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Автомобиль ная дорога. Участок Песчанка – Билибино (220 км) | ООО «ГДК Баимская» / частная | Билибинский район | строитель ство / не опреде лен | не опре де лен | предпро ектная | Инвестици онная программа ООО «ГДК Баимская» | 35 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 000,00 |
| 42 | Автомобиль ная дорога. Участок Билибино – мыс Наглейнын (208 км) | не определен / не определена | Билибинский район | строитель ство / не опреде лен | не опре де лен | планиро вание | не определен | не определена |  |  |  |  |

Аэропорты

| 43 | Аэропорт | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | с.Кепервеем | Рекон струкция / 2022-2024 | 2024 | проекти рование завершено | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2 677,2 | 2 677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта/ федеральная | с. Омолон | Рекон струк ция/ 2024-2025 | 2025 | планиро вание | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2 239,4 | 2 239,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объекты торговой, агропромышленной и иной сферы

| 45 | РВС-3000 Анюйск | АО «Чукотснаб» / частная | с. Анюйск | реконструк ция/ 2011 -2021 | 2021 | строитель но-монтажные работы | Производ ственная программа АО «Чукотснаб» | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды

| 46 | Полигон ТКО | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | г. Билибино | строитель ство/ 2021-2024 | 2024 | проектиро вание | ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рациональ ного природополь зования в ЧАО» | не определена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Анюйск | строитель ство/2022- 2024 | 2024 | планирование | ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рациональ ного природопользования в ЧАО» | не определена |
| 48 | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Кепервеем | строитель ство / 2022-2024 | 2024 | планирование | ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рациональ ного природополь зования в ЧАО» | не определена |
| 49 | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Илирней | строитель ство / 2022-2024 | 2024 | планирование | ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рациональ ного природополь зования в ЧАО» | не определена |
| 50 | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Омолон | строитель ство / 2022-2024 | 2024 | планирование | ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рациональ ного природополь зования в ЧАО» | не определена |
| 51 | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Островное | строитель ство / 2022-2024 | 2024 | планирование | ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рациональ ного природополь зования в ЧАО» | не определена |

».