АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АНЮЙСК

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20 апреля 2022года |  | № 5 |
| --- | --- | --- |
|  | с. Анюйск |  |

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и половодья на территории сельского поселения Анюйск в 2022 году

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ      «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Постановлением от 28 марта 2022  года № 183 Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район «Об организации подготовительных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и половодья на территории Билибинского муниципального района  в 2022  году», Уставом муниципального образования сельское поселение Анюйск, в целях подготовки и проведения предупредительных противопаводковых мероприятий, снижения ущерба от вредного воздействия паводковых вод, защиты жизни и здоровья населения, проживающего на территории сельского поселения Анюйск, Администрация муниципального образования  сельское поселение Анюйск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав  комиссии по проведению противопаводковых мероприятий муниципального образования сельское поселение Анюйск на 2022 год,  согласно приложения 1.

- Назначить ответственным за безаварийный пропуск паводковых вод на территории сельского поселения Анюйск Якобсоне З.С. – главу Администрации муниципального образования сельское поселение Анюйск

- Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Анюйск в 2022 году, согласно приложения 2.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений села организовать работу по выполнению Плана комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на территории сельского поселения Анюйск в 2022 году

- Организовать взаимодействие с  Г-1 Анюйск ФГБУ «Чукотское УГМС»     по вопросам предоставления гидрологической информации, контролю за уровнем паводковых вод.

- Настоящее постановление обнародовать  в   местах общего доступа в соответствии с Уставом.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

муниципального образования

сельское поселение     Анюйск                                                   З.С. Якобсоне.

Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального образования сельское поселение Анюйск от 20 апреля 2022 года № 5

Состав  комиссии по проведению противопаводковых мероприятий муниципального образования сельское поселение Анюйск на 2021 год

| Фамилия, имя, отчество | должность/место работы | телефон |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  |  |
| Якобсоне Зоя Семеновна | Глава МО сельское поселение Анюйск | р.т. 8 (42738) 81 4-31 м.т. 8 (968) 140-21-25 |
| Заместитель председателя комиссии |  |  |
| Котельников Андрей Нилович | Начальник участка МП ЖКХ БМР | р.т. 8 (42738) 81 3-32 м.т. 8 (964) 481-96-62 |
| Члены комиссии |  |  |
| Новиков Геннадий Иванович | Директор МП СХП БМР | м.т.8(900) 335-14-31 |
| Коржуев Санал Дмитриевич | Ст. УУП ОУУП и ПДН МОМВД России «Билибинский» майор полиции | р.т. 8(42738) 81 – 4-77 м.т. 8 (964) 481-44-27 |
| Конохова Ирина Васильевна | Начальник Г-1 Анюйск ФГБУ «Чукотское УГМС» | р.т. 8 (42738) 81 4-19 м.т. 8 (968) 140-21-28 |
| Устинова Наталья Николаевна | Врач общей практики ГБУЗ «ММЦ» г. Билибино, Амбулатория с. Анюйск | р.т. 8 (42738) 81 3-18 м.т. 8 (968) 141-19-81 |
| Кулиненко Ксения Васильевна | Председатель филиала АКМНЧ с. Анюйск Билибинского р-на Чукотского АО | м.т. 8 (964) 481-64-84 |

Приложение 2 к Постановлению Администрации муниципального образования сельское поселение Анюйск от 20 апреля 2022 года № 5

ПЛАН

противопаводковых мероприятий в 2022 году

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка | Глава сельского поселения | до 25.04.2022 г. |  |
| 2 | Создание комиссии по проведению противопаводковых мероприятий | Глава сельского поселения | до 25.04.2022 г. |  |
| 3 | Проведение предпаводковых обследований готовности предприятий к пропуску паводковых вод | Противопаводковая комиссия | до 26.04.2022 г. |  |
| 4 | Организация обследования в сельском поселении зон возможного подтопления | Противопаводковая комиссия | до 26.04. 2022 г. |  |
| 5 | Очистка от снежных заносов территорий жилого фонда, прилегающих территорий предприятий, учреждений и организаций села | МП ЖКХ уч. Анюйск, руководители предприятий и учреждений села | Апрель-май 2022 г. |  |
| 6 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реку и водоемы химически опасных веществ отходов промышленного и сельскохозяйственного производства | Руководители предприятий, учреждений и организаций села всех форм собственности | постоянно |  |
| 7 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссии | Апрель - май 2022 г. |  |
| 8 | Ознакомление руководителей предприятий, учреждений, организаций с предварительным прогнозом прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения | Постоянно при поступлении информации |  |
| 9 | Проведение проверки жилых и производственных объектов, попадающих в зону возможного подтопления | Глава сельского поселения, руководители предприятий, организаций, учреждений | до 16.05.2022 г. |  |
| 10 | Проведение проверки системы уличного оповещения (сирены) | Глава сельского поселения. Директор МБОУ «ЦО» | постоянно |  |
| 11 | Организация регулярного оповещения населения о масштабах и сроках предстоящего половодья и паводков через средства коммуникации (чат) и информация путем телефонной и мобильных сообщений | Члены противопаводковой комиссии. Администрация сельского поселения | В поводковый период |  |
| 12 | Проверка маломерных судов на случай эвакуации населения | Глава сельского поселения ст. УУП ОУУП и ПДН МОМВД России «Билибинский» майор полиции Коржуев С. Д. | 16.05.2022 | Колимбетов А. А., Савкин Н.В., Тивоненко А.А., Драный В.С. |
| 13 | Проведение профилактической работы с населением по правилам безопасности в случае подтопления | Противопаводковая комиссия | 16.05.2022 |  |
| 14 | Проведение инвентаризации спасательных средств, проведение инструктажа и обучения спасательных групп | Глава сельского поселения | 16.05.2022 |  |
| 15 | Профилактическая работа по безопасному поведению в период половодья с воспитанниками и учащимися МБОУ «ЦО», с родителями | Директор МБОУ «ЦО» | 20.05.2022 |  |
| 16 | Определение маршрутов кочевки оленеводческих бригад в период половодья | Директор МП СХП «Озёрное» | 19.04.2022 |  |
| 17 | Обеспечение сохранности материально-технических средств, поднятие на высоту, не допускающая подтопления | Глава сельского поселения. Начальник МП ЖКХ уч. Анюйск | 20.05.2022 |  |
| 18 | Определение безопасного места на территории села для возможной эвакуации жителей села | Глава сельского поселения Директор МБОУ «ЦО» Врач общей практики | 20.05.2022 |  |
| 19 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц во время прохождения паводковых вод, а также в период ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций. | Глава сельского поселения | 20.05.2022 |  |
| 20 | Организация круглосуточного наблюдения за уровнем воды. Информирование Администрации три раза в сутки в 9.00, 15.00, 20.00 | Начальник Г-1 Анюйск | На весь период паводка |  |
| 21 | Составление сводок и передача информации о состоянии дел в период прохождения паводковых вод в ЕДДС Билибинского района | Глава сельского поселения | Ежедневно с 8.00 до 10.00 с 18 мая |  |
| 22 | Обеспечение охраны общественного порядка в селе, контроль за соблюдением правил пользования и управления маломерными судами | ст. УУП ОУУП и ПДН МОМВД России «Билибинский» майор полиции | На период паводка и в дальнейшем открытой воды |  |
| 23 | Обеспечить готовность оказание экстренной медицинской помощи. Обеспечить резерв медикаментов. | ВОП ГБУЗ «ЧОБ» - филиал БРБ, Амбулатории с. Анюйск | На период паводка |  |
| 24 | Обеспечить Хабаровскому филиалу «Ростелеком» ПАО МЦТ г. Анадырь ЛТУ г. Билибино организацию телефонной и интернет связью с районом | Электромонтер | На период паводка |  |

К Постановлению 5 от 20.04.2022

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник МП ЖКХ у. Анюйск |  | А.Н. Котельников |
| Директор МП СХП «Озёрное» |  | Н. И. Новиков |
| ст. УУП ОУУП и ПДН МОМВД России «Билибинский» майор полиции |  | С.Д. Коржуев |
| Начальник Г-1 Анюйск ФГБУ «Чукотское УГМС» |  | И.В. Конохова |
| Врач общей практики ГБУЗ «ЧОБ» - филиал БРБ Амбулатория с. Анюйск |  | Н.Н. Устинова |
| Директор МБОУ «ЦО» с. Анюйск |  | А.В. Куликова |
| руководитель представительства РОО АКМНЧ с. Анюйск |  | К. В. Кулиненко |
| Начальник ГУП ЧАО «Чукотснаб» Анюйск |  | А.А. Кулиненко |
| Хабаровскому филиалу «Ростелеком» ПАО МЦТ г. Анадырь ЛТУ г. Билибино |  | А.М. Канев |
| Группа судовладельцев маломерных судов |  | А. А. Колимбетов Н.В. Савкин В.С. Драный А.А. Тивоненко |