|  |
| --- |
| Приложение 1  к Постановлению Администрации  муниципального образования Билибинский муниципальный район  от «13» июля 2022 года № 569  «Приложение  к Постановлению Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район  от 29 марта 2016 года № 197 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район на 2016 – 2023 годы»**

г. Билибино

2022 год

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район**

**на 2016 – 2023 годы»**

**(далее – Муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее – Управление промышленной и сельскохозяйственной политики |
| Соисполнители Муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники Муниципальной программы | отсутствуют |
| Перечень подпрограмм | «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»;  «Обеспечение сохранности взлетно-посадочных площадок в национальных селах Билибинского муниципального района». |
| Программно-целевые инструменты  Муниципальной  программы | Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия |
| Цели  Муниципальной программы  Задачи  Муниципальной  программы  Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы | Повышение комплексной безопасности и устойчивости автомобильной транспортной системы;  создание условий для устойчивого социально-экономического развития района;  сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  обеспечение сохранности взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района путём финансовой поддержки организаций осуществляющих мероприятия по содержанию площадок в пригодном для эксплуатации состоянии  Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района;  обеспечение доставки товаров народного потребления, социально значимых продовольственных товаров, горюче-смазочных материалов и продукции производственно-технического назначения для жизнедеятельности отдаленных сел района Омолон, Илирней, Островное;  организация мероприятий по обустройству взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района;  организация мероприятий по содержанию взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района в состоянии пригодном для осуществления бесперебойного приёма легкомоторного авиатранспорта  достижение планируемых значений целевых показателей, эффективности выполнения финансового плана;  протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  доля обеспечения авиационной доступностью национальные сёла, расположенные на территории Билибинского муниципального района |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы  Объёмы финансовых ресурсов Муниципальной программы | 2016-2023 годы (без разделения на этапы)  Общий объем финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет **361 170,0 тыс. рублей**, из них:  средства окружного бюджета 4 941,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 4 941,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства районного бюджета – 356 228,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 39 550,6 тыс. рублей;  в 2017 году – 41 606,6 тыс. рублей;  в 2018 году – 36 256,7 тыс. рублей;  в 2019 году – 54 418,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 57 051,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 60 635,2 тыс. рублей;  в 2022 году – 66 709,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства прочих внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  В том числе по Подпрограммам:  «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» - 338 543,6 тыс. рублей, из них:  Средства окружного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства районного бюджета – 338 543,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 36 641,9 тыс. рублей;  в 2017 году – 39 280,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 34 077,5 тыс. рублей;  в 2019 году – 51 000,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 54 707,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 57 627,8 тыс. рублей;  в 2022 году – 65 209,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства прочих внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей |
|  | По Подпрограмме: «Обеспечение сохранности взлетно-посадочных площадок в национальных селах Билибинского муниципального района» - 22 626,4 тыс. рублей, из них:  средства окружного бюджета 4 941,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 4 941,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства районного бюджета – 17 684,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 2 908,70 тыс. рублей;  в 2017 году – 2 326,60 тыс. рублей;  в 2018 году – 2 179,2 тыс. рублей;  в 2019 году – 3 418,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 2 344,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 3 007,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 1 500,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства бюджета поселений - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства прочих внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной  программы | Повышение уровня транспортной доступности населения;  обеспечение потребностей в грузовых перевозках;  увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  обеспечение авиационной доступности в национальные сёла Островное, Омолон, Анюйск, Илирней, расположенных на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район. |

## **ПАСПОРТ подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»**

## **муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры**

## **в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район**

## **на 2016-2023 годы»**

## **(далее – Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее – Управление промышленной и сельскохозяйственной политики) |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты  Подпрограммы | Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия |
| Цели  Подпрограммы | Повышение комплексной безопасности и устойчивости автомобильной транспортной системы;  создание условий для устойчивого социально-экономического развития района;  сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи Подпрограммы | Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района;  обеспечение доставки товаров народного потребления, социально значимых продовольственных товаров, горюче-смазочных материалов и продукции производственно-технического назначения для жизнедеятельности отдаленных сел района Омолон, Илирней, Островное. |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог общего пользования местного значения |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2016-2023 годы (без разделения на этапы) |
| Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Всего по Подпрограмме **338 543,6** **тыс. рублей**, из них:  Средства окружного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства районного бюджета – 338 543,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 36 641,9 тыс. рублей;  в 2017 году – 39 280,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 34 077,5 тыс. рублей;  в 2019 году – 51 000,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 54 707,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 57 627,8 тыс. рублей;  в 2022 году – 65 209,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства прочих внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Повышение уровня транспортной доступности населения;  обеспечение потребностей в грузовых перевозках;  увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Обеспечение сохранности взлетно-посадочных площадок в национальных селах Билибинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район на 2016-2023 годы»**

**(далее – Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее – Управление промышленной и сельскохозяйственной политики) |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты  Подпрограммы | Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия |
| Цели  Подпрограммы | Обеспечение сохранности взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района путём финансовой поддержки организаций осуществляющих мероприятия по содержанию площадок в пригодном для эксплуатации состоянии |
| Задачи Подпрограммы | Организация мероприятий по обустройству взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района;  организация мероприятий по содержанию взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района в состоянии пригодном для осуществления бесперебойного приёма легкомоторного авиатранспорта |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Доля обеспечения авиационной доступностью национальные сёла, расположенные на территории Билибинского муниципального района;  Достижение планируемых значений целевых показателей, эффективности выполнения финансового плана. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2016-2023 годы (без разделения на этапы) |
| Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Всего по Подпрограмме **22 626,4 тыс. рублей**, из них:  средства окружного бюджета 4 941,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 4 941,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства районного бюджета – 17 684,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 2 908,70 тыс. рублей;  в 2017 году – 2 326,60 тыс. рублей;  в 2018 году – 2 179,2 тыс. рублей;  в 2019 году – 3 418,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 2 344,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 3 007,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 1 500,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства бюджета поселений - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  средства прочих внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Обеспечение авиационной доступности в национальные сёла Островное, Омолон, Анюйск и Илирней, а также производственных баз МП СХП БМР Каэттын и Бургахчан, расположенных на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район |

# Приоритеты, цели и задачи Муниципальной программы

Билибинский муниципальный район в силу своего месторасположения, является одним из крайних районов севера, расположенного на почти неосвоенной северной территории в западной части Чукотского автономного округа.

Входящие в состав Билибинского муниципального района сельские поселения Островное, Омолон, Анюйск и Илирней имеют очаговый характер расселения населения, и в связи с этим являются труднодоступными территориями, где основное круглогодичное воздушное сообщение.

Пассажирские перевозки воздушным транспортом являются единственным способом передвижения населения проживающего в национальных сёлах Билибинского района в период с мая по декабрь, а в период формирования зимника жители данных населённых пунктов также не имеют возможности свободного перемещаться по территории района.

Помимо пассажирских перевозок существует необходимость доставки воздушным транспортом в национальные сёла Билибинского района продуктов питания, товаров народного потребления, продукции производственно – технического назначения, а также лекарственные средства.

На территории Билибинского муниципального района расположены и действуют два аэропорта гражданского воздушного флота, которые являются структурными подразделениями ФГУП «Чукотавиа»: аэропорт «Кепервеем» и аэропорт «Омолон», а также действующие вертолётные площадки в национальных сёлах Анюйск, Островное и Илирней.

С целью обеспечения необходимого уровня мобильности населения, транспортной доступности района и его населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район существует необходимость в проведении таких мероприятий как:

* обустройство взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района;
* содержание взлётно-посадочных площадок в состоянии пригодном для осуществления бесперебойного приёма легкомоторного авиатранспорта.

Для обеспечения исполнения указанных мероприятий, требуется систематическая финансовая поддержки организаций, осуществляющих мероприятия по содержанию площадок в пригодном для эксплуатации состоянии.

Также ключевое значение имеет транспортная схема, которая на территории Билибинского муниципального района отличается сложностью и многоступенчатостью, а также высокой стоимостью доставки народнохозяйственных грузов.

В связи с этим, существует необходимость совершенствования транспортной схемы доставки грузов для жизнеобеспечения населения и предприятий района.

Автотранспортная система Билибинского муниципального района представлена преимущественно автозимниками, по которым доставляются товары народного потребления, горюче-смазочные материалы и продукция производственно-технического назначения в отдаленные села района Омолон, Илирней и Островное.

По состоянию на 1 января 2016 года протяжённость автозимников муниципального образования составляет 810 км, в том числе:

1. автозимник «Билибино – Омолон» 620 км покрытие уплотненный снег;
2. автозимник «Подъезд до с. Илирней от 28 км автодороги Билибино – Кепервеем» 140 км, покрытие уплотненный снег;
3. автозимник «Подъезд до с. Островное от 126 км автодороги Билибино – Анюйск» 50 км, покрытие уплотненный снег.

На протяжении ряда лет на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в городском и сельских поселениях производится только текущий, поддерживающий ремонт.

На дорогах, состоящих из обрывистых и глубоких ям, ухудшается безопасность дорожного движения. Из-за недостаточности средств бюджета Билибинского муниципального района для проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обостряется ситуация с качеством дорог.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики района и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития района. По этой причине развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет важное значение для экономики Билибинского муниципального района.

Таким образом, основными приоритетами в рамках настоящей программы являются:

1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям.
3. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.
4. Совершенствование транспортной схемы доставки грузов для жизнеобеспечения населения и предприятий района в сельских поселениях Омолон, Илирней и Островное.
5. Обустройство взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района.
6. Содержание взлётно-посадочных площадок в состоянии пригодном для осуществления бесперебойного приёма легкомоторного авиатранспорта.
7. Обеспечение бесперебойного и круглогодичного перемещения жителей национальных сёл на территории Билибинского района.

Основными целями Муниципальной программы является:

1. Повышение комплексной безопасности и устойчивости автомобильной транспортной системы;
2. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития района;
3. Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4. Обеспечение сохранности взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района путём финансовой поддержки организаций осуществляющих мероприятия по содержанию площадок в пригодном для эксплуатации состоянии.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1. Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района;
2. Обеспечение доставки товаров народного потребления, социально значимых продовольственных товаров, горюче-смазочных материалов и продукции производственно-технического назначения для жизнедеятельности отдаленных сел района Омолон, Илирней, Островное.
3. Обустройство взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района.
4. Содержание взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района в состоянии пригодном для осуществления бесперебойного приёма легкомоторного авиатранспорта.

**Механизм реализации Муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется Управлением промышленной и сельскохозяйственной политики.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться из бюджетных ассигнований бюджета Билибинского муниципального района за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Выделение бюджетных ассигнований ответственному исполнителю будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Билибинского муниципального района, лимитами бюджетных обязательств, объемами финансирования муниципальной Программы на соответствующий год, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Билибинского муниципального района.

**Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы**

1. Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Управление промышленной и сельскохозяйственной политики.
2. Контроль за своевременным финансированием и целевым использованием денежных средств осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее – Управление финансов).
3. Управление промышленной и сельскохозяйственной политики направляет в Управление финансов ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации муниципальной программы.
4. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район.

».